## Slide 1: 製程視覺 AI 分析系統
整合提案簡報 再生廠智慧製造

## Slide 2: 專案概述

## Slide 3: 專案目標
建置 製程視覺 AI 分析系統
即時影像 AI 推論（邊緣運算）
製程動作自動拆解
週期時間分析與統計學習
與 WISE-IoTSuite 整合

## Slide 4: 現況痛點
痛點 | 影響
人工秒錶計時 | 每週 8 小時人力
數據準確度低 | 人為誤差 15%
無法即時監控 | 異常發現延遲
數據孤島 | 難以整合分析

## Slide 5: 系統架構

## Slide 6: 整體架構
系統架構

## Slide 7: 架構說明
層級 | 組件 | 功能
現場層 | IPCam × 20 | 影像擷取
邊緣層 | VisionAI Edge × 6 | 即時 AI 推論
平台層 | WISE-IoTSuite | 數據整合
應用層 | Mac + Process Vision | 分析報表

## Slide 8: 資料流設計

## Slide 9: 三種資料流程
資料流

## Slide 10: 資料流說明
流程 | 說明 | 延遲
即時分析 | Edge → MQTT → IoTSuite | < 100ms
批次分析 | 錄影檔 → Mac → 結果 | 3-10x 實時
學習統計 | DataInsight → 主題 DB | 批次

## Slide 11: WISE-IoTSuite 整合

## Slide 12: 整合架構
整合架構

## Slide 13: DataInsight 價值
項目 | 沒有 DataInsight | 有 DataInsight
ETL 開發 | 自行開發 | 低代碼配置
數據查詢 | 各系統分散 | 統一 SQL
維護成本 | 高 | 研華維護

## Slide 14
建議：加購 DataInsight

## Slide 15: VisionAI Edge

## Slide 16: 邊緣處理架構
Edge 架構

## Slide 17: Edge 設備規格
型號 | 處理能力 | 適用場景 | 單價
MIC-730AI | 6-8 路 1080p | 關鍵工站 | NT$150,000
MIC-720AI | 3-4 路 1080p | 一般工站 | NT$80,000

## Slide 18: 分析流程

## Slide 19: 製程分析流程
分析流程

## Slide 20: 分析功能
自動分段：AI 識別取料/組裝/檢查等
時間軸編輯：拖拉調整分段邊界
學習統計：平均值、標準差、趨勢
改善建議：自動建議標準時間

## Slide 21: 硬體選型

## Slide 22: 設備比較
硬體比較

## Slide 23: 推薦配置
項目 | 規格 | 數量 | 金額
MIC-730AI | AGX Xavier | 2 | NT$300,000
MIC-720AI | Xavier NX | 4 | NT$320,000
Mac Studio M2 Max | 64GB | 1 | NT$100,000
周邊設備 | 交換機/NAS/UPS | - | NT$75,000
合計 |  |  | NT$795,000

## Slide 24: 成本效益

## Slide 25: 投資與效益
項目 | 金額
投資成本 | NT$795,000
年度效益 | NT$1,700,000
投資回收期 | 5.6 個月
3 年 ROI | 542%

## Slide 26: 效益細項
效益項目 | 年度金額
人力成本節省 | NT$900,000
品質成本降低 | NT$300,000
效率提升產值 | NT$500,000
合計 | NT$1,700,000

## Slide 27: 實施時程

## Slide 28: 12 週實施計畫
階段 | 週次 | 工作項目
Phase 1 | W1-2 | 採購、網路規劃
Phase 2 | W3-4 | Mac 伺服器建置
Phase 3 | W5-6 | Edge 安裝
Phase 4 | W7-8 | API 整合
Phase 5 | W9-10 | 測試驗證
Phase 6 | W11-12 | 上線

## Slide 29: POC 驗證結果

## Slide 30: 技術驗證
驗證項目 | 結果
Edge 即時推論 | ✓ 通過 (< 50ms)
Mac 批次分析 | ✓ 通過 (10x 實時)
IoTSuite 整合 | ✓ 通過
分段識別準確率 | △ 85% (目標 90%)

## Slide 31
結論：技術可行，建議進入正式專案

## Slide 32: 決策建議

## Slide 33: 待決策事項
編號 | 項目 | 建議
D1 | 是否加購 DataInsight | ✓ 建議加購
D2 | 是否分期採購 | ✓ 建議分期
D3 | 預算核准 | 請核准

## Slide 34: 下一步行動
本週：POC 報告簽核
2 週內：預算核准
3 週內：採購申請
Q2：系統上線

## Slide 35: 謝謝

## Slide 36: 聯絡資訊
再生廠智慧製造
需求規格書：SMAI-PRD-2024-001
POC 報告：SMAI-POC-2024-001
設備介面規格：SMAI-IFS-2024-001