# 系統驗收標準 (UAT Test Cases)

## 製程視覺 AI 分析系統

文件編號: SMAI-UAT-2024-001 專案名稱: 製程視覺 AI 分析系統 (Process Vision AI) 版本: 1.0 日期: 2024-01-15 單位: 再生廠智慧製造

## 文件資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 需求單位 | 再生廠智慧製造 |
| 測試執行 |  |
| 預計執行日 | 2024 Q2 |
| 撰寫人 |  |
| 審核人 |  |

## 1. 測試範圍與目標

### 1.1 測試範圍

| 範圍 | 說明 |
| --- | --- |
| In Scope | 功能測試、效能測試、整合測試、準確率測試 |
| Out of Scope | 安全性滲透測試、壓力測試（由資訊部執行） |

### 1.2 測試目標

| 目標 | 說明 |
| --- | --- |
| 功能驗證 | 驗證所有功能符合 PRD 需求 |
| 效能驗證 | 驗證系統效能符合規格 |
| 整合驗證 | 驗證 IoTSuite/Edge 整合正確 |
| 準確率驗證 | 驗證 AI 識別準確率達標 |

### 1.3 測試環境

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| Mac 伺服器 | Mac Studio M2 Max, 64GB |
| VisionAI Edge | MIC-730AI × 1, MIC-720AI × 1 (測試用) |
| WISE-IoTSuite | 正式環境 |
| 測試影片 | 20 支製程影片 |
| 測試資料 | 人工標註分段資料 |

## 2. 測試案例總覽

| 分類 | 案例數 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| 功能測試 - 影片管理 | 6 | P0 |
| 功能測試 - 製程分析 | 8 | P0 |
| 功能測試 - 學習統計 | 5 | P1 |
| 功能測試 - 設備管理 | 4 | P1 |
| 效能測試 | 4 | P0 |
| 整合測試 | 5 | P0 |
| 準確率測試 | 3 | P0 |
| 合計 | 35 |  |

## 3. 功能測試案例

### 3.1 影片管理模組

#### TC-VM-001: 影片上傳 - 正常流程

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-VM-001 |
| 測試名稱 | 影片上傳 - 正常流程 |
| 優先級 | P0 |
| 前置條件 | 使用者已登入系統 |
| 測試資料 | 製程影片 (MP4, 50MB, 3 分鐘) |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 進入「影片管理」頁面 | 頁面正常載入 |
| 2 | 點擊「上傳影片」按鈕 | 開啟檔案選擇對話框 |
| 3 | 選擇測試影片檔案 | 顯示檔案名稱和大小 |
| 4 | 點擊「確認上傳」 | 顯示上傳進度條 |
| 5 | 等待上傳完成 | 進度條達 100%，顯示「上傳成功」 |
| 6 | 檢查影片列表 | 新影片出現在列表中，狀態為「待分析」 |

驗收標準: - [ ] 影片成功上傳至 Cloudinary - [ ] 影片資訊正確儲存至資料庫 - [ ] 上傳進度正確顯示 - [ ] 上傳完成後頁面自動更新

#### TC-VM-002: 影片上傳 - 檔案格式驗證

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-VM-002 |
| 測試名稱 | 影片上傳 - 檔案格式驗證 |
| 優先級 | P0 |
| 前置條件 | 使用者已登入系統 |
| 測試資料 | 非影片檔案 (test.pdf) |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 進入「影片管理」頁面 | 頁面正常載入 |
| 2 | 點擊「上傳影片」按鈕 | 開啟檔案選擇對話框 |
| 3 | 選擇 PDF 檔案 | 顯示錯誤訊息「不支援的檔案格式」 |

驗收標準: - [ ] 系統正確識別不支援的檔案格式 - [ ] 顯示明確的錯誤訊息 - [ ] 不允許上傳非影片檔案

#### TC-VM-003: 影片上傳 - 檔案大小限制

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-VM-003 |
| 測試名稱 | 影片上傳 - 檔案大小限制 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 使用者已登入系統 |
| 測試資料 | 超大影片檔案 (600MB) |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 選擇超過 500MB 的影片 | 顯示錯誤訊息「檔案大小超過限制 (500MB)」 |

驗收標準: - [ ] 系統正確驗證檔案大小 - [ ] 顯示明確的大小限制訊息

#### TC-VM-004: 影片列表顯示

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-VM-004 |
| 測試名稱 | 影片列表顯示 |
| 優先級 | P0 |
| 前置條件 | 系統中已有多支影片 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 進入「影片管理」頁面 | 顯示影片列表 |
| 2 | 檢查列表內容 | 顯示影片名稱、狀態、上傳時間、操作按鈕 |
| 3 | 檢查排序 | 依上傳時間倒序排列 |
| 4 | 檢查狀態標籤 | 正確顯示「待分析」/「分析中」/「已分析」 |

驗收標準: - [ ] 列表正確顯示所有影片 - [ ] 狀態標籤顏色區分清楚 - [ ] 排序正確

#### TC-VM-005: 影片刪除

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-VM-005 |
| 測試名稱 | 影片刪除 |
| 優先級 | P0 |
| 前置條件 | 系統中已有測試影片 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在影片列表中點擊「刪除」 | 顯示確認對話框 |
| 2 | 點擊「確認刪除」 | 影片從列表中移除 |
| 3 | 檢查 Cloudinary | 影片檔案已刪除 |

驗收標準: - [ ] 刪除前顯示確認對話框 - [ ] 影片從資料庫中刪除 - [ ] Cloudinary 檔案同步刪除 - [ ] 相關分析結果同步刪除

#### TC-VM-006: 影片預覽

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-VM-006 |
| 測試名稱 | 影片預覽 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 系統中已有影片 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 點擊影片縮圖或「預覽」按鈕 | 開啟影片播放器 |
| 2 | 播放影片 | 影片正常播放 |
| 3 | 測試播放控制 | 暫停、快轉、音量控制正常 |

驗收標準: - [ ] 影片正常載入和播放 - [ ] 播放控制功能正常

### 3.2 製程分析模組

#### TC-AN-001: 自動分析 - 正常流程

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AN-001 |
| 測試名稱 | 自動分析 - 正常流程 |
| 優先級 | P0 |
| 前置條件 | 已上傳待分析影片 |
| 測試資料 | 標準製程影片 (45 秒週期) |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 選擇待分析影片 | 顯示影片資訊 |
| 2 | 點擊「開始分析」 | 狀態變更為「分析中」 |
| 3 | 等待分析完成 | 顯示分析進度 |
| 4 | 分析完成 | 狀態變更為「已分析」 |
| 5 | 檢查分析結果 | 顯示分段列表和週期時間 |

驗收標準: - [ ] 分析正常啟動 - [ ] 進度正確更新 - [ ] 分析完成後顯示分段結果 - [ ] 週期時間計算正確

#### TC-AN-002: 分段結果顯示

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AN-002 |
| 測試名稱 | 分段結果顯示 |
| 優先級 | P0 |
| 前置條件 | 已有分析完成的影片 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 進入分析結果頁面 | 顯示分段列表 |
| 2 | 檢查分段資訊 | 顯示名稱、開始時間、結束時間、持續時間 |
| 3 | 檢查時間軸 | 分段在時間軸上正確呈現 |
| 4 | 點擊時間軸上的分段 | 影片跳轉到對應時間點 |

驗收標準: - [ ] 分段資訊完整顯示 - [ ] 時間軸視覺化正確 - [ ] 點擊分段可跳轉影片

#### TC-AN-003: 時間軸邊界調整

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AN-003 |
| 測試名稱 | 時間軸邊界調整 |
| 優先級 | P0 |
| 前置條件 | 已有分析結果 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在時間軸上拖拉分段邊界 | 邊界位置即時更新 |
| 2 | 放開滑鼠 | 新的邊界位置確定 |
| 3 | 檢查分段列表 | 開始/結束時間更新 |
| 4 | 檢查持續時間 | 自動重新計算 |
| 5 | 點擊「儲存變更」 | 顯示儲存成功訊息 |
| 6 | 重新整理頁面 | 調整後的邊界正確保存 |

驗收標準: - [ ] 拖拉操作流暢 - [ ] 時間更新正確 - [ ] 儲存功能正常

#### TC-AN-004: 分段拖拉排序

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AN-004 |
| 測試名稱 | 分段拖拉排序 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 已有分析結果 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拖拉分段列表項目 | 項目跟隨滑鼠移動 |
| 2 | 放到新位置 | 順序更新 |
| 3 | 點擊「儲存變更」 | 新順序保存 |

驗收標準: - [ ] 拖拉操作順暢 - [ ] 排序正確更新 - [ ] 時間軸同步更新

#### TC-AN-005: 分段名稱編輯

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AN-005 |
| 測試名稱 | 分段名稱編輯 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 已有分析結果 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 點擊分段名稱的編輯圖示 | 進入編輯模式 |
| 2 | 修改名稱 | 即時顯示新名稱 |
| 3 | 按 Enter 或點擊確認 | 退出編輯模式 |
| 4 | 儲存變更 | 新名稱保存 |

驗收標準: - [ ] 編輯模式正常切換 - [ ] 名稱正確更新

#### TC-AN-006: 重新分析

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AN-006 |
| 測試名稱 | 重新分析 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 已有分析結果 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 點擊「重新分析」 | 顯示確認對話框 |
| 2 | 確認重新分析 | 狀態變更為「分析中」 |
| 3 | 分析完成 | 顯示新的分析結果 |

驗收標準: - [ ] 舊結果被新結果覆蓋 - [ ] 重新分析正常執行

#### TC-AN-007: 分析結果匯出

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AN-007 |
| 測試名稱 | 分析結果匯出 |
| 優先級 | P2 |
| 前置條件 | 已有分析結果 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 點擊「匯出」按鈕 | 顯示匯出選項 |
| 2 | 選擇 CSV 格式 | 下載 CSV 檔案 |
| 3 | 開啟 CSV 檔案 | 內容正確包含分段資料 |

驗收標準: - [ ] CSV 格式正確 - [ ] 資料完整無缺漏

#### TC-AN-008: 多影片批次分析

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AN-008 |
| 測試名稱 | 多影片批次分析 |
| 優先級 | P2 |
| 前置條件 | 已上傳多支待分析影片 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 選擇多支影片 | 顯示已選數量 |
| 2 | 點擊「批次分析」 | 開始依序分析 |
| 3 | 等待完成 | 所有影片分析完成 |

驗收標準: - [ ] 批次分析正常執行 - [ ] 每支影片都產生分析結果

### 3.3 學習統計模組

#### TC-LS-001: 統計數據顯示

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-LS-001 |
| 測試名稱 | 統計數據顯示 |
| 優先級 | P0 |
| 前置條件 | 已有多筆分析結果 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 進入「學習統計」頁面 | 顯示統計表格 |
| 2 | 檢查各分段統計 | 顯示樣本數、平均時間、標準差 |
| 3 | 檢查趨勢指標 | 顯示「改善中」/「穩定」/「惡化」 |

驗收標準: - [ ] 統計數據正確計算 - [ ] 趨勢判斷合理

#### TC-LS-002: 趨勢圖表

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-LS-002 |
| 測試名稱 | 趨勢圖表 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 已有多筆分析結果 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 選擇特定分段 | 顯示歷史趨勢圖 |
| 2 | 檢查圖表 | X 軸為時間，Y 軸為持續時間 |
| 3 | 滑鼠懸停資料點 | 顯示詳細資訊 |

驗收標準: - [ ] 圖表正確繪製 - [ ] 資料點正確對應

#### TC-LS-003: 標準時間建議

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-LS-003 |
| 測試名稱 | 標準時間建議 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 已有足夠樣本數 (>10) |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 檢查統計表格 | 顯示「建議標準時間」欄位 |
| 2 | 驗證計算邏輯 | 建議值 = 平均值 + 1 標準差 (或自訂公式) |

驗收標準: - [ ] 建議值計算正確 - [ ] 樣本數不足時顯示「樣本不足」

#### TC-LS-004: 套用建議值

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-LS-004 |
| 測試名稱 | 套用建議值 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 已有建議標準時間 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 點擊「套用」按鈕 | 顯示確認對話框 |
| 2 | 確認套用 | 標準時間更新為建議值 |
| 3 | 檢查分段定義 | 標準時間已更新 |

驗收標準: - [ ] 套用後標準時間更新 - [ ] 分段定義同步更新

#### TC-LS-005: 一鍵套用全部

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-LS-005 |
| 測試名稱 | 一鍵套用全部 |
| 優先級 | P2 |
| 前置條件 | 已有多個分段的建議值 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 點擊「全部套用」 | 顯示確認對話框 |
| 2 | 確認套用 | 所有分段標準時間更新 |

驗收標準: - [ ] 批次更新正確執行

### 3.4 設備管理模組

#### TC-DM-001: 設備列表顯示

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-DM-001 |
| 測試名稱 | 設備列表顯示 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 已連接 VisionAI Edge |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 進入「設備管理」頁面 | 顯示設備列表 |
| 2 | 檢查設備資訊 | 顯示 ID、名稱、型號、IP、狀態 |
| 3 | 檢查狀態指示 | 線上綠色、離線灰色 |

驗收標準: - [ ] 正確顯示所有已連接設備 - [ ] 狀態即時更新

#### TC-DM-002: 設備狀態監控

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-DM-002 |
| 測試名稱 | 設備狀態監控 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 設備線上 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 點擊設備進入詳細頁面 | 顯示即時狀態 |
| 2 | 檢查 CPU/GPU/記憶體使用率 | 數值正確顯示 |
| 3 | 檢查溫度 | 數值正確顯示 |
| 4 | 等待 60 秒 | 數值自動更新 |

驗收標準: - [ ] 遙測數據正確顯示 - [ ] 自動更新正常

#### TC-DM-003: 離線告警

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-DM-003 |
| 測試名稱 | 離線告警 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | 設備正常連線 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 斷開設備網路連線 | - |
| 2 | 等待 2 分鐘 | 設備狀態變更為「離線」 |
| 3 | 檢查告警 | 顯示離線告警通知 |
| 4 | 恢復網路連線 | 狀態恢復為「線上」 |

驗收標準: - [ ] 離線偵測正常 - [ ] 告警通知正確發送

#### TC-DM-004: 設備重啟

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-DM-004 |
| 測試名稱 | 設備重啟 |
| 優先級 | P2 |
| 前置條件 | 設備線上、有管理權限 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 點擊「重啟」按鈕 | 顯示確認對話框 |
| 2 | 確認重啟 | 設備開始重啟 |
| 3 | 等待重啟完成 | 設備恢復線上狀態 |

驗收標準: - [ ] 遠端重啟功能正常 - [ ] 重啟後服務自動恢復

## 4. 效能測試案例

#### TC-PF-001: 批次分析速度

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-PF-001 |
| 測試名稱 | 批次分析速度 |
| 優先級 | P0 |
| 測試資料 | 10 支影片 (平均 3 分鐘/支) |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 記錄開始時間 | - |
| 2 | 執行分析 | - |
| 3 | 記錄結束時間 | - |
| 4 | 計算處理速度 | 速度 > 3x 實時 |

驗收標準: - [ ] 處理速度 > 3x 實時 - [ ] 30 分鐘影片 < 10 分鐘完成

#### TC-PF-002: API 回應時間

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-PF-002 |
| 測試名稱 | API 回應時間 |
| 優先級 | P0 |
| 測試工具 | Apache JMeter |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 發送 100 次 API 請求 | - |
| 2 | 記錄回應時間 | - |
| 3 | 計算 p95 | p95 < 500ms |

驗收標準: - [ ] p95 回應時間 < 500ms - [ ] 錯誤率 < 1%

#### TC-PF-003: 頁面載入時間

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-PF-003 |
| 測試名稱 | 頁面載入時間 |
| 優先級 | P1 |
| 測試工具 | Chrome DevTools / Lighthouse |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清除快取 | - |
| 2 | 載入首頁 | 載入時間 < 3 秒 |
| 3 | 載入分析頁面 | 載入時間 < 3 秒 |
| 4 | 執行 Lighthouse | Performance > 85 |

驗收標準: - [ ] 首次載入 < 3 秒 - [ ] Lighthouse Performance > 85

#### TC-PF-004: Edge 推論延遲

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-PF-004 |
| 測試名稱 | Edge 推論延遲 |
| 優先級 | P0 |
| 測試環境 | MIC-730AI |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 連接攝影機串流 | - |
| 2 | 啟動推論服務 | - |
| 3 | 記錄 1000 幀推論時間 | - |
| 4 | 計算平均延遲 | 延遲 < 100ms |

驗收標準: - [ ] 平均延遲 < 100ms - [ ] FPS > 25

## 5. 整合測試案例

#### TC-IN-001: Edge MQTT 資料傳輸

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-IN-001 |
| 測試名稱 | Edge MQTT 資料傳輸 |
| 優先級 | P0 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Edge 發送推論結果 | - |
| 2 | 檢查 IoTSuite MQTT Broker | 收到訊息 |
| 3 | 檢查訊息內容 | JSON 格式正確 |
| 4 | 檢查時序資料庫 | 資料正確儲存 |

驗收標準: - [ ] MQTT 連線穩定 - [ ] 資料傳輸無遺漏 - [ ] 資料格式正確

#### TC-IN-002: IoTSuite 資料查詢

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-IN-002 |
| 測試名稱 | IoTSuite 資料查詢 |
| 優先級 | P0 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mac 呼叫 IoTSuite API | - |
| 2 | 查詢過去 1 小時資料 | API 回應 200 |
| 3 | 檢查回傳資料 | 資料正確完整 |

驗收標準: - [ ] API 認證成功 - [ ] 查詢結果正確

#### TC-IN-003: 分析結果回寫

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-IN-003 |
| 測試名稱 | 分析結果回寫 |
| 優先級 | P0 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成影片分析 | - |
| 2 | 觸發結果回寫 | - |
| 3 | 檢查 IoTSuite 時序資料庫 | 分析結果已寫入 |

驗收標準: - [ ] 回寫成功 - [ ] 資料正確儲存

#### TC-IN-004: DataInsight 跨源查詢

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-IN-004 |
| 測試名稱 | DataInsight 跨源查詢 |
| 優先級 | P1 |
| 前置條件 | DataInsight 已設定 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 執行跨源 SQL 查詢 | - |
| 2 | 關聯 MES 工單 + Vision 分析 | API 回應 200 |
| 3 | 檢查結果 | 關聯資料正確 |

驗收標準: - [ ] 跨源查詢成功 - [ ] 關聯邏輯正確

#### TC-IN-005: 模型部署到 Edge

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-IN-005 |
| 測試名稱 | 模型部署到 Edge |
| 優先級 | P1 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上傳新模型到 Mac | - |
| 2 | 選擇目標 Edge 設備 | - |
| 3 | 執行部署 | 部署成功 |
| 4 | 檢查 Edge 模型版本 | 版本已更新 |
| 5 | 執行推論測試 | 推論正常 |

驗收標準: - [ ] 模型傳輸成功 - [ ] 服務自動重啟 - [ ] 新模型正常運作

## 6. 準確率測試案例

#### TC-AC-001: 分段邊界準確率

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AC-001 |
| 測試名稱 | 分段邊界準確率 |
| 優先級 | P0 |
| 測試資料 | 20 支影片 + 人工標註 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 對 20 支影片執行 AI 分析 | - |
| 2 | 與人工標註比對 | - |
| 3 | 計算邊界誤差 | 平均誤差 < 1.0 秒 |
| 4 | 計算準確率 | > 85% |

計算公式:

準確率 = (邊界誤差 < 1.0 秒的分段數) / (總分段數) × 100%

驗收標準: - [ ] 邊界準確率 > 85% - [ ] 平均邊界誤差 < 1.0 秒

#### TC-AC-002: 分段類型準確率

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AC-002 |
| 測試名稱 | 分段類型準確率 |
| 優先級 | P0 |
| 測試資料 | 20 支影片 + 人工標註 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 對 20 支影片執行 AI 分析 | - |
| 2 | 比對 AI 識別類型與人工標註 | - |
| 3 | 計算準確率 | > 80% |
| 4 | 產出混淆矩陣 | - |

驗收標準: - [ ] 類型準確率 > 80% - [ ] 各類型召回率 > 75%

#### TC-AC-003: 週期時間準確率

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 測試案例 ID | TC-AC-003 |
| 測試名稱 | 週期時間準確率 |
| 優先級 | P0 |
| 測試資料 | 20 支影片 + 人工計時 |

測試步驟:

| 步驟 | 操作 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 對 20 支影片執行 AI 分析 | - |
| 2 | 比對 AI 週期時間與人工計時 | - |
| 3 | 計算誤差 | 誤差 < 2% |

驗收標準: - [ ] 週期時間誤差 < 2%

## 7. 測試執行記錄

### 7.1 測試執行摘要

| 執行日期 | 執行人 | 測試環境 | 通過/總數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |

### 7.2 測試案例執行狀態

| 案例 ID | 名稱 | 狀態 | 執行日期 | 執行人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-VM-001 | 影片上傳 - 正常流程 | ⬜ 未執行 |  |  |  |
| TC-VM-002 | 影片上傳 - 檔案格式驗證 | ⬜ 未執行 |  |  |  |
| TC-VM-003 | 影片上傳 - 檔案大小限制 | ⬜ 未執行 |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

狀態說明: - ⬜ 未執行 - ✅ 通過 - ❌ 失敗 - ⏸️ 暫停 - 🔄 重測中

## 8. 缺陷追蹤

### 8.1 缺陷清單

| 缺陷 ID | 相關案例 | 嚴重度 | 狀態 | 描述 | 解決方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

嚴重度定義: - Critical: 系統無法使用 - Major: 主要功能無法正常運作 - Minor: 次要功能問題 - Trivial: 介面/文字問題

## 9. 簽核

### 9.1 測試計畫簽核

| 角色 | 姓名 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 撰寫人 |  |  |  |
| 審核人 |  |  |  |
| 核准人 |  |  |  |

### 9.2 UAT 驗收簽核

| 角色 | 姓名 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試執行 |  |  |  |
| 需求單位 |  |  |  |
| 專案經理 |  |  |  |